证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-053

**安徽省交通建设股份有限公司**

**关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告**

|  |
| --- |
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

**一、募集资金基本情况**

（一）募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555号文核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990万股，每股发行价为5.14元，应募集资金总额为人民币25,648.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23万元后，实际募集资金金额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2021年半年度使用金额及当前余额

2021年1-6月，公司实际投入募集资金项目0万元，募集资金专用账户利息收入2.70万元。

截至2021年6月30日止，公司使用募集资金直接投入募集资金项目累计金额为17,279.19万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3,158.18万元，募集资金专用账户利息收入40.10万元，募集资金专户2021年6月30日余额合计为3,198.28万元。

**二、募集资金管理情况**

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年10月11日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”） 签署《募集资金三方监管协议》，2019年10月15日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423和8112301011800548226的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 2021年6月30日余额 | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工商银行城建支行 | 1302011729200078828 | 15,040,054.17 | 活期 |
| 广发银行合肥分行 | 9550880057147900780 | 11,535.63 | 活期 |
| 中国银行北城支行 | 188754276423 | 16,918,078.51 | 活期 |
| 中信银行南七支行 | 8112301011800548226 | 13,136.72 | 活期 |
| 合计 |  | 31,982,805.03 |  |

**三、2021年上半年募集资金的实际使用情况**

2021年1-6月，公司使用募集资金金额合计0万元,募集资金具体实际使用情况如下表：

**募集资金使用情况对照表**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | 　20,437.37 | 上半年度投入募集资金总额 | 0.00　 |
| 变更用途的募集资金总额 | 　 | 已累计投入募集资金总额 | 17,279.19　 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 　 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 上半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 上半年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 购置施工机械设备项目 | 无 | 5,435.00  | -　 | 5,435.00  | 0.00 | 2,265.40  |  -3,169.60  | 41.68 | -　 | -　 | -　 | 否　 |
| 补充公路、市政基础设施施工业务运营资金 | 无 | 15,002.37  | -　 | 15,002.37  | 0.00 | 15,013.79  | 11.42 | 100.08 | -　 | -　 | -　 | 否　 |
| 合计 | - | 20,437.37  | -　 | 20,437.37  | 0.00　 | 17,279.19 | -3,158.18 | - | - | -　 | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 　无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 　无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2021年6月30日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币1,947.40万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年4月8日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。截至2021年6月30日，前述闲置募集资金暂时补充流动资金已归还至募集资金专户。　　 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2021年6月30日止，公司使用募集资金直接投入募集资金项目累计金额为17,279.19万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3,158.18万元，募集资金专用账户利息收入40.10万元，募集资金专户2021年6月30日余额合计为3,198.28万元。本公司募集资金净额20,437.37万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为15.45%。截至2021年6月30日，公司前次募集未使用完毕，主要是由于募投项目仍处于实施期。目前，前次募集资金的投入均按计划正常进行，公司将积极推动募投项目建设，按计划进度有序使用资金，确保募投项目顺利实施。　 |
| 募集资金其他使用情况 | 无　 |

注: 补充公路、市政基础设施施工业务运营资金项目承诺投资15,002.37万元，累计投入金额超过承诺投资金额11.42万元系公司将募集资金存款利息投入到该项目所致，该项目已完成募集资金投入的承诺。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2021年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2021年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年8月 27日